|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uger | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | XX |
| P = Planlagt Arbejde U = Udført |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intro til projekt | P/U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektopstart |  | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godkendelsesformular |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problemformulering |  |  | P | P | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acceptest |  |  | P | P | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kravspecifikation |  |  | P | P | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tidsplan |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Use case |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prog. diagrammer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programmering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hardware udvikling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detaljeret design |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HW + SW specifikation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brødtekst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektkonklusion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilag + Litteraturliste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapportsamling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapportrettelse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udført accepttest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aflevering af projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksamensforberedelse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksamen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2/10 – Kravsspecifikation og accepttest 6/11 – Design og specifikation af hardware

11/12 – Senest udført accepttest 16/12 – Aflevering af projekt